## Slide 1: Bem-vindos
Projeto Jamaica

## Slide 2: O projeto
Implementar sistema dos RH
75k numa fase inicial, 120k utilizadores numa fase final

## Slide 3: O projeto
Fase inicial com backoffice e WEB
Fase final em Web

## Slide 4: Before KickOff
Tentar aproveitar o máximo
Quando separar definições?
Notes: Aproveitar desenvolvimentos Jamaica para o GIP

## Slide 5: Before KickOff
Utilizar o Quidserver
Processos em web

## Slide 6: Before KickOff
Nova tecnologia
Notes: Portal do Trabalhador
Portal do Dirigente

## Slide 7: Before KickOff
Utilização em qualquer dispositivo

## Slide 8: Before KickOff
Textos em Genio
Mensagens de erro em Genio

## Slide 9: Before KickOff
Rever as Traduções
Traduzir o que falta
Notes: Tradutor nem sempre traduzia bem, por exemplo, choppings para picagens

## Slide 10: Before KickOff
Traduzir relatórios Crystal
Reporting Services

## Slide 11: Before KickOff
Aproveitar o que foi apresentado
Utilizar caso específicos

## Slide 12: Before KickOff
Desenvolvimentos para Android

## Slide 13: KickOff
Desenvolvimento presencial
Rotatividade de técnicos e funcionais

## Slide 14: KickOff
Integrações com os ministérios

## Slide 15: KickOff
Multiplas iterações de deployment

## Slide 16: KickOff
Várias fases de entregas aos ministérios

## Slide 17: KickOff
Múltiplas formações para as diferentes entregas aos ministérios

## Slide 18: Fase final
Adeus BackOffice
Tudo em WEB

## Slide 19: Importante
Não “esquecer” os clientes em Portugal
Tentar aproveitar ao máximo a experiência

## Slide 20: A reter
Textos em Genio
Mensagens em Genio